Villa CRM

Central de Mídias Sociais — Ajustes pré-Sprint 1 (Lead × Oportunidade, Atribuição, Escopo)

Preparado por Claude (Cowork)  •  21 de agosto de 2026

Arquitetura aprovada — este documento só cobre os 7 ajustes pedidos Domínio Atendimento × Domínio Mídias Sociais, App Meta separado, CampanhaSocial distinta do Campanha do João, identidade multicanal sem abstração nova, Instagram primeiro, campanhas só leitura, comentários depois, aprovação humana obrigatória — tudo isso permanece como estava. Reli Prospect/ProspectInteracao/Campanha no schema e verifiquei ao vivo o Business Manager da Villa no Meta antes de responder.

# 1. Lead × Oportunidade

Reli o schema com essa pergunta específica em mente — e a resposta é melhor do que eu esperava.

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Já existe entidade adequada? | Sim: Prospect. Tem status (StatusProspect: PROSPECTADO → ABORDADO → RESPONDEU → INTERESSADO → QUALIFICADO → OPORTUNIDADE_CRIADA → DESCARTADO) — exatamente o funil "lead → qualificação → oportunidade" que você descreveu, já em produção. |
| Reaproveitar Prospect, Pessoa ou outra? | Prospect, não Pessoa. Pessoa representa um contato já estabelecido dentro de uma Empresa do CRM — usá-la para todo formulário rápido da Meta inflaria o cadastro de clientes do mesmo jeito que criar Oportunidade direto inflaria o pipeline. Prospect já foi desenhado para isso: guarda nomeContato/telefone/email brutos ANTES de ligar a Empresa/Pessoa, e só liga (empresaId/pessoaId) quando faz sentido. |
| Solução mínima e aditiva | Nenhuma tabela nova. Prospect.origem e ProspectInteracao.canal já são texto livre (não enum) — "instagram_dm" e "instagram_lead_ad" entram sem migração. Prospect.agente já aceita "maria-villa" como valor (hoje só usado como default de João) — o próprio campo já previa um agente diferente de João usá-lo. Único ponto novo: 3 valores aditivos em TipoInteracaoProspect (enum) para os eventos específicos do Instagram — ver seção 4. |

Fluxo revisado

DM ou Lead Ad chega → cria Prospect (status=PROSPECTADO, agente="maria-villa", origem="instagram_dm" ou "instagram_lead_ad") Maria conversa/qualifica → ProspectInteracao registra cada troca Sinal real de interesse → status=QUALIFICADO → SÓ AQUI nasce a Oportunidade → Prospect.oportunidadeId preenchido, status=OPORTUNIDADE_CRIADA Sem interesse / fora de perfil → status=DESCARTADO, nunca vira Oportunidade

Mesmo mecanismo para Sprint 4 (DM orgânica) e Sprint 5 (Lead Ad pago) — só muda o valor de origem e se existe dado de campanha. Isso significa que a lógica de qualificação da Maria é escrita uma única vez, não duas.

# 2. AtribuicaoLead — antes e depois da Oportunidade

Ajustado exatamente como pedido: em vez de pendurar em Oportunidade, penduro em Prospect — que agora nasce sempre no momento da entrada do lead, converta ou não.

model AtribuicaoLead { id String @id @default(cuid()) canal String // "INSTAGRAM_DM" ¦ "INSTAGRAM_LEAD_AD" campanhaExternalId String? // ID da campanha na Meta (bruto, até existir CampanhaSocial) adsetExternalId String? adExternalId String? criativoExternalId String? conteudoExternalId String? // ID da mídia/post, quando aplicável leadFormExternalId String? idsExternos Json? // payload bruto restante — nunca perder dado disponível capturadoEm DateTime @default(now()) prospectId String @unique // 1:1 — nunca reatribuído, nunca sobrescrito prospect Prospect @relation(fields: [prospectId], references: [id], onDelete: Cascade) }

Por que 1:1 com Prospect e não com Oportunidade: Prospect já existe desde a entrada do lead (seção 1), e já carrega oportunidadeId opcional, preenchido só na conversão. Isso resolve sozinho o problema que você levantou — um lead que conversou e nunca virou oportunidade mantém a atribuição completa e consultável (canal, campanha, criativo) para sempre, sem precisar de nenhuma lógica extra de "preservar histórico". Quando quiser o ROI até o contrato, a consulta atravessa AtribuicaoLead → Prospect → Oportunidade → PropostaComercial/valorContrato — três relações que já existem, nenhuma nova além da própria AtribuicaoLead.

CampanhaSocial/CriativoSocial (os modelos ricos, com orçamento e aprovação) só chegam na Sprint 6 — por isso os campos acima são IDs externos brutos, não FKs, na Sprint 5. Quando CampanhaSocial existir, adiciono um campanhaSocialId opcional em AtribuicaoLead (aditivo) e faço o backfill por campanhaExternalId — sem tocar nos dados já gravados.

# 3-4. Sprint 1 reduzida e migrações redistribuídas

Concordo com a crítica — eu tinha antecipado schema que só passa a ser usado na Sprint 3. Corrigido.

| Sprint | Migração |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Só o necessário para conexão/configuração: um modelo novo (RedeSocialConta — rede, nome, businessId, pageId, accessTokenEnvVar, ativo, ultimaSincronizacaoEm, ultimoErro). Nenhuma mudança em Conversa, Mensagem, Pessoa ou Oportunidade. Resource "midias_sociais" em lib/auth/permissions.ts não é migração — é código, mas registro aqui porque é o outro item realmente necessário na Sprint 1. |
| Sprint 2 | ConteudoSocial mínimo (id, externalMediaId, tipo, publicadoEm + campos de snapshot) — precisa existir para a Visão Geral e a lista de melhores conteúdos terem onde gravar métricas reais. |
| Sprint 3 | CanalInstagram (mesmo padrão de CanalWhatsapp) + canalInstagramId em Conversa e Mensagem + valor INSTAGRAM em CanalAtendimento. Fica aqui agora, não na Sprint 1. |
| Sprint 4 | Campo instagramUserId em Pessoa (mesmo padrão do linkedin) + generalização de getContextoConversa. |
| Sprint 5 | Prospect ganha uso ativo (sem migração nova — campos já existem, seção 1) + 3 valores novos em TipoInteracaoProspect + model AtribuicaoLead (seção 2). |
| Sprint 6 | CampanhaSocial e CriativoSocial + campanhaSocialId opcional em AtribuicaoLead. |
| Sprint 7 | IdeiaConteudo + campos de calendário em ConteudoSocial. |
| Sprint 8 | InsightMarketingIA. |

Resultado prático: a Sprint 1 sai do repositório com UMA migração (RedeSocialConta), não seis. Nenhum campo fica ocioso esperando a Sprint 3.

# 5. Estrutura final do cockpit — hierarquia executiva

┌─ Linha 1 — RESULTADO COMERCIAL (maior destaque visual) ─────────────┐ │ Investimento ¦ Leads ¦ Qualificados ¦ Oportunidades ¦ │ │ Valor proposto ¦ Contratado ¦ CPL ¦ Custo por oportunidade │ ├─ Linha 2 — AQUISIÇÃO / AUDIÊNCIA (destaque médio) ──────────────────┤ │ Alcance ¦ Não seguidores ¦ Visitas ao perfil ¦ DMs ¦ Engajamento │ │ (Seguidores aparece aqui, mas como número pequeno de contexto — │ │ nunca card do mesmo tamanho/peso de Oportunidade ou Contratado) │ ├─ Linha 3 — CONTEÚDO ─────────────────────────────────────────────────┤ │ Melhores conteúdos ¦ Piores conteúdos ¦ Formatos ¦ Pilares │ ├─ Linha 4 — IA ────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Alertas ¦ Diagnóstico ¦ Recomendações │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Funil (Views→Alcance→Visitas→Cliques/DMs→Leads→Qualificados→ Oportunidades→Propostas→Contratos) fica logo abaixo da Linha 1, não disputando espaço com ela.

# 5b. Não duplicar dados financeiros — confirmado no schema

Fui direto no schema antes de desenhar o ROI. As três colunas já existem, com nomes diferentes dos que eu tinha usado no rascunho anterior:

| Conceito do briefing | Campo real no schema | Onde |
| --- | --- | --- |
| Potencial | potencialOportunidade (Decimal) | Oportunidade |
| Proposto | valorTotal (Decimal) | PropostaComercial — versão ativa/mais recente |
| Contratado | valorContrato (Decimal) | Oportunidade — preenchido quando status=GANHA |

Nenhum campo novo. A consulta de ROI lê exatamente esses três — nunca soma um com o outro, exibidos sempre em colunas separadas, como já pedido antes.

# 6. Meta App — verificação ao vivo no painel da Villa

Entrei no Meta Business Suite (business.facebook.com/settings) logado como você. Achados concretos, não suposição:

| Item verificado | Situação real |
| --- | --- |
| Business Manager | "Villa Empreendimentos" (business_id 1678347370102731) existe, Horacio Forte com acesso total. |
| Business Verification | Já concluída — as contas WhatsApp do Business Manager mostram "Verificação da empresa: Verificado" e "Status da conta: Aprovada". Confirma o que eu tinha previsto: reaproveitável por qualquer App novo dentro do mesmo Business Manager, sem refazer. |
| App do WhatsApp | "Villa Empreendimentos - soluca" (id 937150279352653) — 4 pessoas com acesso (Horacio + 3 usuários de sistema: CRM Taciane API, SDR Joao Villa, SDR Maria API). Zero ativos conectados (Páginas/Instagram/Ads) — normal, WhatsApp Cloud API não passa por esse mecanismo. |
| App inativo já existente | "Villa teste inativo" (id 4515474465398600) — só Horacio tem acesso, nenhum ativo conectado, parece nunca ter sido usado. Candidato natural para virar o App separado de Mídias Sociais em vez de criar um do zero — decisão seguinte é sua. |
| Páginas do Facebook no Business Manager | NENHUMA — "Nenhuma Página adicionada". |
| Contas do Instagram no Business Manager | NENHUMA — "Nenhuma conta do Instagram adicionada". @villapumps não está vinculado a este Business Manager. |
| Contas de anúncios no Business Manager | NENHUMA. |
| Página do Facebook vinculada ao @villapumps | Não encontrada — nem em "Controles e ferramentas comerciais" do Instagram, nem na Central de Contas (que só lista o perfil pessoal do Facebook de Amanda Ferreira Mesquita ao lado do villapumps, não uma Página). |
| Conta de anúncios usada hoje (309552631905297, vista no estudo de 20/08) | Existe e tem histórico de campanhas, mas não está dentro do Business Manager "Villa Empreendimentos" — indício de que é uma conta de anúncios pessoal, provavelmente ligada ao perfil pessoal de Amanda, não à empresa. |

Divergência relevante em relação à documentação genérica da Meta A documentação descreve DUAS pré-condições (App com permissões + Página vinculada) como se fossem só configuração de API. Na prática, a Villa hoje não tem NENHUMA das duas montadas dentro do Business Manager correto — isso é trabalho de configuração no Meta (criar/vincular Página, mover ou recriar a conta de anúncios dentro do Business Manager, adicionar tudo como ativos), não é código, e não posso fazer isso por conta própria: envolve criar uma Página pública e reorganizar contas que hoje pertencem a uma pessoa física. Preciso da sua decisão de negócio (nome/identidade da Página, se a conta de anúncios pessoal migra ou se criamos uma nova) antes de qualquer configuração — trato isso como item de ação seu/da equipe, pré-requisito da Sprint 1, rodando em paralelo ao código.

# 7. Roadmap confirmado

| Sprint | Entrega |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Fundação Mídias Sociais + conexão/configuração (schema mínimo — seção 3). |
| Sprint 2 | Instagram Analytics real. |
| Sprint 3 | DM Instagram + Central de Atendimento. |
| Sprint 4 | Maria no Instagram (+ Prospect para DM orgânica). |
| Sprint 5 | Lead Ads + Prospect + AtribuicaoLead + Maria (seções 1-2). |
| Sprint 6 | Campanhas Meta somente leitura + ROI comercial (CampanhaSocial). |
| Sprint 7 | Conteúdo + calendário + ideias. |
| Sprint 8 | IA Marketing. |
| Sprint 9 | Criação/aprovação/publicação de campanhas. |
| Sprint 10 | Comentários. |
| Futuro | Facebook, depois YouTube. |

# Objeções técnicas

- Nenhuma objeção à arquitetura de dados revisada (seções 1-2) — na verdade ela ficou mais simples do que minha primeira proposta, não mais complexa.

- A única objeção real é a da seção 6: não é possível finalizar a escolha do caminho de permissão (Facebook Login for Business) nem submeter o App Review sem primeiro existir uma Página vinculada ao @villapumps dentro do Business Manager da Villa. Isso bloqueia o início do processo de revisão da Meta, mas não bloqueia a Sprint 1 — o código da Sprint 1 (menu, rotas, RedeSocialConta, configurações) não depende de a Página já existir.

- Sugiro tratar "criar/vincular Página + reorganizar conta de anúncios dentro do Business Manager" como uma tarefa em paralelo à Sprint 1, sua ou do time, para não atrasar a Sprint 3 quando ela chegar.

Sem objeção material da sua parte, começo a Sprint 1. Cada sprint fecha com código, testes, migração quando houver, screenshots da UI e relatório — sem mega commit.