Villa CRM

Central de Mídias Sociais — Auditoria de Arquitetura e Plano de Execução (Sprint 0)

Preparado por Claude (Cowork)  •  20 de agosto de 2026  •  Resposta aos 16 pontos solicitados antes da Sprint 1

Como este documento foi construído Li diretamente o código do repositório villa-crm no seu Desktop: schema.prisma completo, o menu de navegação (components/layout/PageNavigation.tsx), o sistema de permissões (lib/auth/permissions.ts), o webhook de leads do site (app/api/webhook/site/route.ts), o núcleo de análise da Maria (lib/agentes/maria/handler.ts e contexto.ts), os modelos Campanha/Prospect/Equipamento/Obra/Oportunidade, e componentes de dashboard já existentes (OrigemLeadsDonut, MetricCardExpandable). Também consultei agora a documentação oficial da Meta (developers.facebook.com) para as permissões do Instagram Platform e do webhook de Lead Ads — não fiquei só no estudo de 20/08.

# 1. O que do Plano Instagram original continua válido

- O padrão de webhook (GET de verificação + POST de recebimento), espelhando app/api/webhook/whatsapp/meta/route.ts.

- Reaproveitar lib/whatsapp/verify-signature.ts — a verificação HMAC-SHA256 já é genérica (não depende de nada específico do WhatsApp), então serve para qualquer webhook assinado pela Meta, incluindo Instagram.

- O padrão de idempotência por unique constraint composta (canalId + externalMessageId/externalLeadId) — mesma lógica de Mensagem, comprovadamente já testada em produção.

- A allowlist fixa de variáveis de ambiente (lib/whatsapp/env-allowlist.ts) — extensível por design, o próprio comentário do arquivo já antecipa "se um dia um agente novo viver sob um App Meta diferente, basta acrescentar o nome aqui".

- O fluxo de Maria qualificando o lead — confirmei lendo o código: analisarMensagem() em lib/agentes/maria/handler.ts já é 100% agnóstico de canal (recebe nomeContato/texto/contexto, nunca telefone). Isso facilita mais do que eu esperava originalmente — ver seção 5.

- As 5 decisões em aberto do estudo de 20/08 continuam relevantes — mas a decisão "mesmo Meta App × app separado" muda de recomendação agora que o escopo cresceu (ver seção 6).

# 2. O que muda com a nova visão

- O projeto deixa de ser "Instagram DM → Maria → CRM" e passa a ser dividido em dois domínios (seção 3): Atendimento Multicanal (onde o Instagram DM é só mais um canal, ao lado do WhatsApp) e Mídias Sociais/Marketing (conteúdo, campanhas, atribuição, ROI).

- Precisamos de uma nova área de navegação (/midias-sociais) — antes o plano original não previa nenhuma UI nova, só o backend do webhook.

- A necessidade de puxar métricas de audiência/insights e ler campanhas Meta Ads muda a recomendação técnica de qual tipo de login/permissão usar (seção 7) — e por consequência, muda também a recomendação sobre reaproveitar ou não o mesmo Meta App do WhatsApp (seção 6).

- Passamos a precisar de atribuição granular (campanha/anúncio/criativo/conteúdo), que o campo único Oportunidade.canalOrigem hoje não é capaz de carregar sozinho — precisa de um modelo novo ao lado dele, não substituindo-o.

# 3. Arquitetura proposta — Atendimento × Mídias Sociais

Dois domínios, comunicando-se por um ponto de encontro que já existe: a Oportunidade.

Domínio A — Atendimento Multicanal (já existe, ganha Instagram como canal)

CanalAtendimento (enum) → hoje: WHATSAPP, EMAIL, TELEFONE, CHAT novo valor aditivo: INSTAGRAM CanalWhatsapp (model existente) → CanalInstagram (model novo, mesmo padrão) Conversa / Mensagem (existem) → ganham canalInstagramId ao lado de canalWhatsappId Vive em: /conversas, Central de Atendimento

Domínio B — Mídias Sociais / Marketing (novo)

Conta social, conteúdo, calendário editorial, banco de ideias, campanha Meta Ads, criativo, snapshot de métricas, atribuição, IA de marketing Vive em: /midias-sociais (nova área)

Ponte entre os dois domínios

Não criei uma entidade nova de "ponte" — a Oportunidade já é o ponto de encontro natural: ela já tem canalOrigem (enum) e vai ganhar um vínculo opcional com o novo registro de atribuição de Mídias Sociais. Quando um lead chega pelo Instagram (DM ou Lead Ad), a Conversa nasce no Domínio A, e — se virar Oportunidade — carrega consigo os metadados de atribuição do Domínio B. Nenhum dos dois domínios precisa conhecer os detalhes internos do outro.

# 4. Modelo de dados — reaproveitado × novo

Reaproveitado sem nenhuma alteração estrutural

| Modelo/Enum existente | Papel na Central de Mídias Sociais |
| --- | --- |
| Empresa, Pessoa, Oportunidade | Continuam sendo o destino final de qualquer lead — nenhuma duplicação de cadastro de cliente. |
| CanalOrigem (enum) | Ganha novos valores aditivos (ex.: INSTAGRAM_DM, INSTAGRAM_LEAD_AD) — continua sendo o campo simples de "de onde veio" na Oportunidade. |
| Equipamento + TipoEquipamento | Já é exatamente o "Produto" pedido no briefing (bomba lança, bomba estacionária, betoneira...). Não criar um cadastro de produto novo. |
| Obra | Já é exatamente o conceito de "obra" pedido para os cases de conteúdo. |
| Proposta / PropostaComercial | Já carregam os valores propostos/contratados — o ROI (seção 9) só precisa somar esses valores, não precisa duplicá-los. |
| AgenteConfig | Padrão já pronto para configurar o comportamento da futura IA de Marketing, sem inventar um mecanismo novo de configuração. |

Existe, mas não serve para Meta Ads sem ambiguidade — atenção aqui

Já existe um model chamado Campanha no schema — mas é o sistema de prospecção ATIVA do João (outbound por WhatsApp/e-mail: campos mensagemInicial, agente, tipo="WHATSAPP"/"EMAIL"/"MISTO"). Não é o mesmo conceito de campanha paga da Meta (orçamento, CPL, criativo, impressões). Recomendação: criar um model novo com nome distinto (proponho CampanhaSocial) em vez de estender Campanha — evita misturar outbound do João com Ads pagos do Instagram, que têm ciclo de vida e aprovação completamente diferentes (item 12 do seu briefing pede governança de aprovação humana, o Campanha do João não tem isso hoje).

Novo (aditivo — nenhuma tabela existente é alterada em sua estrutura, só ganha colunas opcionais)

| Novo modelo (nome conceitual do briefing → nome sugerido no padrão do projeto) | Para quê |
| --- | --- |
| SocialAccount → CanalInstagram (+ futuro CanalFacebook) | Credenciais e config da conta conectada — mesmo padrão de CanalWhatsapp. |
| SocialContent → ConteudoSocial | Post/Reel/Story/Carrossel publicado, com pilar/produto/obra/campanha vinculados. |
| SocialCampaign → CampanhaSocial | Campanha Meta Ads: objetivo, orçamento, status de aprovação, produto, região. |
| SocialCreative → CriativoSocial | Criativo usado em uma CampanhaSocial (vídeo/imagem/carrossel/CTA). |
| SocialMetricSnapshot → MetricaSocialSnapshot | Uma linha por métrica por dia — histórico, nunca sobrescreve (seção sobre snapshots). |
| SocialLeadAttribution → AtribuicaoLead | Liga Oportunidade/Pessoa a campanha/anúncio/criativo/conteúdo/lead form — granularidade que canalOrigem sozinho não tem. |
| SocialInsight → InsightMarketingIA | Achado gerado pela IA (observação + diagnóstico + recomendação), com data e métricas de suporte. |
| ContentIdea → IdeiaConteudo | Banco de ideias — pilar, produto, obra, prioridade, origem (humano/IA). |
| ContentCalendar → item de calendário | Modelado como estado (status) do próprio ConteudoSocial antes de publicado — evita duplicar entidade de "ideia agendada" e "conteúdo publicado". |

# 5. Estratégia de identidade multicanal

Investiguei o código antes de propor qualquer abstração, como você pediu.

- Já existe precedente direto: Pessoa já tem telefone, whatsapp, email e linkedin como campos nulláveis separados (linkedin foi a adição mais recente, migração pessoa_linkedin) — ou seja, o próprio projeto já resolve "multicanal" adicionando um campo por canal, não com uma tabela polimórfica.

- O núcleo de IA da Maria (analisarMensagem, em lib/agentes/maria/handler.ts) já não depende de telefone — recebe só nomeContato/texto/contexto.

- O único ponto realmente acoplado a telefone é getContextoConversa(telefone), em lib/agentes/maria/contexto.ts — uma função pequena e isolada de ~25 linhas que busca o histórico da Pessoa no CRM.

Recomendação: NÃO criar uma abstração geral de "Identidade de Contato" agora

Motivo: com apenas 2 canais de identidade (telefone/WhatsApp e Instagram), uma tabela polimórfica de identidades adicionaria complexidade e risco de refatoração no core (Pessoa é referenciada por praticamente todo o schema) sem benefício proporcional — seria otimizar prematuramente. Proposta mínima e aditiva: (1) adicionar um campo instagramUserId (ou similar) em Pessoa, mesmo padrão do linkedin; (2) generalizar getContextoConversa para aceitar { telefone?, instagramUserId? } e fazer OR na busca — mudança pequena, coberta por teste; (3) revisitar a abstração completa só se um 3º canal de identidade aparecer (ex.: Facebook Messenger, e-mail inbound) — aí sim o padrão "um campo por canal" começa a ficar repetitivo o suficiente para justificar generalizar.

# 6. Mesmo Meta App do WhatsApp × App separado — comparação e recomendação

| Critério | Alternativa A — mesmo App | Alternativa B — App separado |
| --- | --- | --- |
| Business Verification | Já feita (nível Business Manager) | Também já vale — verificação é da Business, não do App. Nenhum retrabalho. |
| Isolamento / blast radius | Um problema de política/revisão no Instagram pode colocar em risco o App que hoje sustenta o WhatsApp em produção | Zero risco cruzado — App Secret, tokens e webhook totalmente separados do WhatsApp |
| App Review | Revisão de novas permissões roda no mesmo App já aprovado (pode ser mais rápida por histórico) | Revisão independente, roda em paralelo sem tocar no App já aprovado |
| Manutenção/config | Menos um app para gerenciar | Mais um App Secret na allowlist — custo baixo, já é o padrão previsto em env-allowlist.ts |
| Ambiente de dev/testers | Compartilha o mesmo App de produção do WhatsApp para testes do Instagram | Ambiente de teste isolado, sem risco de testar contra o App que atende clientes reais no WhatsApp |

Recomendação revisada: App separado (Alternativa B). No estudo de 20/08 eu tinha recomendado reaproveitar o mesmo App — fazia sentido quando o escopo era só DM. Agora, com Insights/Analytics e Lead Ads/Campanhas Meta Ads no escopo, a superfície de permissões cresce bastante (ver seção 7), e o WhatsApp é canal operacional crítico já em produção. Como a Business Verification não precisa ser refeita (é por Business Manager, não por App), o custo de isolar é baixo e o benefício de proteção é alto. O verificador HMAC (verify-signature.ts) continua sendo reaproveitado — só muda o nome da variável de ambiente do App Secret na allowlist.

# 7. APIs e permissões da Meta — verificadas agora na documentação oficial

Consultei developers.facebook.com diretamente (não só material de terceiros) em 20/08/2026. Achado importante que muda uma decisão do estudo anterior:

Insights/Analytics de audiência (seguidores, alcance, visitas ao perfil) dependem da permissão instagram_manage_insights, que a documentação oficial só lista no caminho "Instagram API with Facebook Login" (conta vinculada a uma Página do Facebook) — não aparece no caminho mais simples "Instagram API with Instagram Login" (sem Página). Como a Central de Mídias Sociais precisa de Insights E de Lead Ads/Campanhas (que são inerentemente baseados em Página + Marketing API, goste ou não do caminho de login escolhido para DMs), a conclusão prática é: o caminho "Facebook Login for Business" (com Página vinculada) é necessário para a visão completa — não só uma opção entre duas equivalentes. Recomendo já montar a Sprint 3 (DM) sobre esse caminho, para não migrar depois.

| Capacidade | Permissões (Facebook Login for Business) | Observação |
| --- | --- | --- |
| DMs do Instagram | instagram_basic, instagram_manage_messages, pages_show_list, pages_read_engagement | Página do Facebook obrigatória neste caminho. |
| Comentários (fase futura) | instagram_manage_comments | Só quando decidirmos avançar para comentários. |
| Insights / Analytics | instagram_manage_insights | Só existe documentado neste caminho (Facebook Login). |
| Lead Ads (webhook + retrieval) | leads_retrieval, pages_manage_metadata, pages_show_list, pages_read_engagement, ads_management | Webhook é no campo leadgen do objeto Page, não "instagram". |
| Leitura de Campanhas Meta Ads | ads_management (ou ads_read, a confirmar disponibilidade) via Marketing API | Precisa de conta de anúncios vinculada — hoje a conta de anúncios da Villa tem saldo de R$8,59 (do estudo anterior). |

O que não consegui confirmar 100% e sinalizo como pendente

- Se Business Verification e App Review avançado (Advanced Access) serão de fato exigidos no caso da Villa: a documentação diz que isso só é obrigatório quando o app atende contas que você não possui. Como o Instagram @villapumps é da própria Villa, é possível que baste Standard Access (sem App Review completo) — mas isso só se confirma de fato dentro do painel do App específico da Villa em developers.facebook.com, não é algo que dá para garantir só lendo a documentação genérica.

- Se a conta de anúncios/Página atual da Villa já está com Business Verification completa — preciso que você confirme isso no Meta Business Suite.

- Limitações de atribuição (ex.: impacto de privacidade/iOS na precisão de clique-para-lead) — a documentação de Lead Ads consultada não detalhou isso; trato como risco conhecido na seção 13, não como bloqueio.

# 8. Como um Lead Ad chega até a Maria

1) Pessoa preenche o Lead Form dentro do Instagram/Facebook 2) Meta dispara webhook no campo "leadgen" do objeto Page → novo endpoint: app/api/webhook/social/leadgen/route.ts → valida assinatura com o App Secret do App separado (seção 6) 3) Endpoint busca os dados completos via GET /{leadgen_id} (permissão leads_retrieval) → idempotência: unique constraint em externalLeadId, mesmo padrão de Mensagem 4) find-or-create Empresa/Pessoa — reaproveita EXATAMENTE o padrão já usado em app/api/webhook/site/route.ts (transação, busca por email/nome antes de criar) 5) Cria Oportunidade com status PRE_QUALIFICADA (não NOVA — ver nota abaixo) canalOrigem = INSTAGRAM_LEAD_AD (novo valor do enum) 6) Cria AtribuicaoLead vinculando campanha/adset/ad/criativo/form 7) Maria é acionada automaticamente com o CONTEXTO DO MARKETING já pronto: nome, empresa, origem=Instagram, campanha, criativo, produto, cidade → primeira mensagem de qualificação (WhatsApp se houver telefone, senão DM)

Por que PRE_QUALIFICADA e não NOVA: o webhook do site usa NOVA porque é um formulário longo, preenchido com intenção explícita e detalhada. Um Lead Ad da Meta é de preenchimento rápido (às vezes auto-preenchido pelo próprio Instagram) — menor fricção, menor certeza de intenção. PRE_QUALIFICADA já é usada hoje para oportunidades criadas automaticamente pelo agente João, exatamente para sinalizar "criada por automação, aguardando revisão" — reaproveitar esse status em vez de inventar um novo.

# 9. Como a atribuição chega até o contrato

Comecei deliberadamente pela versão mais simples: atribuição de primeiro toque (first-touch), nunca sobrescrita — exatamente como pedido no item 15 do briefing. Não implementei multi-touch; deixo como proposta em aberto abaixo.

AtribuicaoLead (novo) → canal, campanhaSocialId, criativoId, conteudoSocialId (quando aplicável), leadFormId, idsExternos (json), capturadoEm → 1:1 com a Oportunidade, criado uma única vez, nunca atualizado depois ROI = consulta agregada, NÃO campo armazenado (evita dado desatualizado): CPL = CampanhaSocial.investimento / count(AtribuicaoLead) Custo/qualificado = investimento / count(Oportunidade em status >= qualificado) Custo/oportunidade = investimento / count(Oportunidade) Receita atribuída = sum(Oportunidade.valorContrato) onde status = GANHA Nunca somar: potencialOportunidade (estimativa) + valor de Proposta (proposto) + valorContrato (fechado) como se fossem a mesma coisa — três colunas sempre exibidas separadas, como pedido no item 22.

Proposta em aberto — multi-touch (não implementar ainda)

Se no futuro quisermos saber não só "de onde o lead veio" mas "o que mais influenciou até o fechamento", a extensão natural é permitir múltiplos registros de AtribuicaoLead por Oportunidade com um campo tipo: ORIGINAL | ASSISTIDA, mantendo sempre o ORIGINAL imutável. Não recomendo implementar isso na Fase 1 — é complexidade real (várias metodologias de atribuição multi-touch existem, cada uma com trade-offs) que só vale a pena depois que a atribuição simples estiver rodando e confiável.

# 10. Arquivos atuais afetados

Lista curta, deliberadamente — o objetivo era minimizar o que precisa mudar no que já funciona.

| Arquivo | Mudança (sempre aditiva) |
| --- | --- |
| lib/agentes/maria/contexto.ts | getContextoConversa passa a aceitar um identificador genérico ({telefone} ou {instagramUserId}) — assinatura nova compatível, chamada existente do WhatsApp não muda. |
| lib/whatsapp/env-allowlist.ts (ou nova allowlist paralela) | Novos nomes de env var do App separado de Mídias Sociais adicionados à lista fixa. |
| components/layout/PageNavigation.tsx | Um novo item no array primaryItems/secondaryItems: "Mídias Sociais" → /midias-sociais. |
| lib/auth/permissions.ts | Novo Resource ("midias_sociais" e um recurso separado para aprovação de campanha com investimento) adicionado ao union type e à matriz de permissões por papel. |
| prisma/schema.prisma | Só aditivo: novos enums/valores, novos models, novos campos opcionais em Pessoa/Oportunidade. |

# 11. Novos arquivos previstos (por domínio)

Webhooks e integração Meta

app/api/webhook/instagram/route.ts            → DM (Sprint 3)

app/api/webhook/social/leadgen/route.ts        → Lead Ads (Sprint 5)

lib/social/verify-signature-app.ts             → reaproveita verify-signature.ts com App Secret próprio

lib/social/env-allowlist.ts                    → allowlist do App separado

lib/social/instagram-client.ts                 → envio de DM + leitura de insights via Graph API

lib/social/agentes/maria.ts                    → persistência Conversa/Mensagem do Instagram

Domínio Mídias Sociais

app/midias-sociais/page.tsx                    → Visão Geral (cockpit)

app/midias-sociais/instagram/page.tsx           → aba Instagram

app/midias-sociais/instagram/campanhas/page.tsx → campanhas (somente leitura na Fase 1)

app/midias-sociais/instagram/conteudos/page.tsx → conteúdos + pilares

app/midias-sociais/instagram/calendario/page.tsx→ calendário editorial + banco de ideias

app/api/social/sync/route.ts                    → job de sincronização de métricas (cron)

app/api/social/campanhas/route.ts                → leitura de campanhas Meta Ads

lib/social/ia/insights.ts                        → IA de Marketing (observação+diagnóstico+recomendação)

components/midias-sociais/*                       → reaproveitando MetricCardExpandable e padrão do OrigemLeadsDonut

# 12. Migrações Prisma previstas (todas aditivas)

- Sprint 1: CanalInstagram, valor INSTAGRAM em CanalAtendimento, campos canalInstagramId em Conversa/Mensagem.

- Sprint 1: modelos base de Mídias Sociais (CampanhaSocial, CriativoSocial, ConteudoSocial vazios/mínimos, para a UI já ter onde salvar).

- Sprint 2: MetricaSocialSnapshot.

- Sprint 4: campo instagramUserId em Pessoa.

- Sprint 5: AtribuicaoLead, novos valores em CanalOrigem (INSTAGRAM_DM, INSTAGRAM_LEAD_AD).

- Sprint 7: IdeiaConteudo e campos de calendário em ConteudoSocial.

- Sprint 8: InsightMarketingIA.

# 13. Riscos

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Tempo de App Review/Business Verification incerto para o App novo | Confirmar Standard × Advanced Access direto no painel da Villa antes de prometer prazo — pode ser bem mais rápido do que o pior caso. |
| Confusão entre Campanha (outbound João) e CampanhaSocial (Meta Ads) | Nomes propositalmente diferentes, nenhuma tabela reaproveitada entre os dois. |
| Limites de atribuição da própria Meta (privacidade/iOS) | Deixar explícito na UI a diferença entre métrica observada e métrica atribuída/inferida (item 8 do briefing). |
| Token de acesso de longa duração expira (~60 dias) | Painel Configurações → Mídias Sociais mostra status do token e alerta antes de expirar — mesmo padrão de ultimoErro/ultimoWebhookEm do CanalWhatsapp. |
| Escopo grande demais para um só ciclo | Roadmap de 10 sprints, cada uma com entrega testável isolada (seção 15) — nunca mega commit. |
| Governança: IA publicar campanha/gasto sozinha | Status Rascunho → Aguardando aprovação → Aprovada é obrigatório no schema, não só na UI — publicação sem aprovação humana registrada fica tecnicamente impossível, não só "não recomendada". |

# 14. Plano de testes

- Assinatura de webhook: payload com assinatura inválida é rejeitado (mesmo teste que já existe para o WhatsApp, replicado para o App separado).

- Idempotência: reentrega do mesmo leadgen_id ou message id nunca duplica Mensagem/Oportunidade/AtribuicaoLead.

- getContextoConversa: chamada só com telefone continua funcionando exatamente igual (regressão do WhatsApp); chamada só com instagramUserId funciona; chamada com os dois não quebra.

- Atribuição: segundo toque de um lead que já tem AtribuicaoLead nunca sobrescreve o registro original.

- Permissões: cada papel (ADMIN/GERENTE/COMERCIAL/OPERACIONAL) vê exatamente os recursos de Mídias Sociais previstos na matriz — teste um por papel.

- Governança de campanha: tentativa de transição direta de Rascunho para Publicada sem passar por Aprovada é bloqueada no backend, não só escondida na UI.

- ROI: cálculo de CPL/custo por qualificado/receita atribuída contra uma fixture de dados conhecida, valores exatos esperados.

Convenção do projeto (vitest, um arquivo .test.ts ao lado de cada módulo novo) mantida — nenhum teste existente pode quebrar.

# 15. Roadmap por sprint (cada uma termina com código + teste + migração quando houver + relatório)

| Sprint | Entrega |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Este documento — auditoria e plano, sem código. |
| Sprint 1 | Menu "Mídias Sociais", estrutura de abas (placeholders), modelos base no Prisma, tela de Configurações → Mídias Sociais (conexão, status de token). |
| Sprint 2 | Sincronização real de métricas do Instagram (Insights API), Visão Geral com dados reais, baseline de 20/08 registrada, comparação de período. |
| Sprint 3 | CanalInstagram + webhook de DM + Conversa/Mensagem + filtro "Instagram" na Central de Atendimento (incorpora o Plano Instagram original). |
| Sprint 4 | Maria respondendo no Instagram, com generalização de getContextoConversa (seção 5), qualificação e handoff humano. |
| Sprint 5 | Webhook de Lead Ads, criação automática de Oportunidade PRE_QUALIFICADA com atribuição, Maria acionada com contexto de marketing completo. |
| Sprint 6 | Campanhas Meta Ads somente leitura — performance, gasto, CPL — relacionadas a Oportunidade/Proposta/Contrato. |
| Sprint 7 | Conteúdos, pilares Villa, calendário editorial, banco de ideias. |
| Sprint 8 | IA de Marketing (observação + diagnóstico + recomendação) e relatório semanal. |
| Sprint 9 | Criação/aprovação/publicação de campanhas dentro do CRM — só depois da leitura (Sprint 6) estar validada em uso real. |
| Sprint 10 | Comentários do Instagram, com governança humana reforçada (sem resposta pública autônoma irrestrita). |
| Futuro | Facebook (reaproveitando a arquitetura Meta já construída) e, depois, YouTube. |

# 16. Mockup textual das telas

/midias-sociais — Visão Geral

┌─ Abas: [Visão Geral] [Instagram] [Facebook] [YouTube] ─────────────┐ │ Filtro de período: 7d ¦ 30d ¦ 90d ¦ personalizado │ │ │ │ Linha 1 — Marketing: Alcance ¦ Leads ¦ Investimento ¦ CPL │ │ Linha 2 — Comercial: Qualificados ¦ Oportunidades ¦ Propostas ¦ │ │ Contratado │ │ │ │ Funil: Views → Alcance → Visitas → Cliques/DMs → Leads → │ │ Qualificados → Oportunidades → Propostas → Contratos │ │ (cada seta com taxa de conversão) │ │ │ │ Melhores conteúdos (cards) ¦ Alertas da IA (lista) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

/midias-sociais/instagram

┌─ Resumo: cards Seguidores/Alcance/Não-seguidores/Engajamento/ │ │ Visitas/Cliques/DMs/Leads/Oportunidades/Investimento/Receita │ │ (cada card com variação % vs período anterior — reaproveita │ │ MetricCardExpandable já existente em components/maria) │ │ │ │ Sub-abas: [Conteúdos] [Campanhas] [Calendário] [Ideias] [IA] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub-aba Conteúdos

Tabela/cards: capa, tipo (Reel/Story/Post/Carrossel), data, pilar, produto, obra, campanha, alcance, engajamento, leads atribuídos, oportunidades atribuídas — clicável para o detalhe do conteúdo.

Sub-aba Campanhas

Tabela: Campanha | Produto | Região | Status | Investimento | Leads | CPL | Oportunidades | Propostas | Receita. Clique abre o detalhe com três blocos: Configuração, Performance, Comercial — exatamente como pedido no item 10 do briefing original.

Sub-aba Calendário

Visualização mensal/semana/lista, cartões com status (Ideia → Produção → Revisão → Aprovado → Agendado → Publicado → Cancelado), reaproveitando o padrão visual de Kanban já existente em components/kanban.

Sub-aba IA

Lista de InsightMarketingIA — cada item com três partes visíveis: observação (o que os dados mostram), diagnóstico (o que isso significa) e recomendação (o que fazer) — nunca só o gráfico.

Nenhuma migração é aplicada em produção, nenhum código é enviado ao repositório e nenhuma permissão é solicitada à Meta sem sua confirmação explícita. Aguardo sua revisão antes de começar a Sprint 1.