Villa CRM

Plano de Projeto — Integração Instagram (DMs + Comentários)

Preparado por Claude (Cowork)  •  20 de agosto de 2026

# 0. Como este plano foi feito

Li o código e a documentação do repositório villa-crm (Next.js 16 + Prisma 7 + Postgres) diretamente na sua pasta conectada: schema.prisma, os handlers de webhook do WhatsApp (Meta Cloud API e Evolution), o verificador de assinatura, a allowlist de variáveis de ambiente, a máquina de estados de processamento de mensagem, e os documentos VILLA-OS-ARCHITECTURE.md, CENTRAL-ATENDIMENTO-ARQUITETURA.md e MASTER-ROADMAP-VILLA-OS.md. Este plano de Instagram foi desenhado para seguir exatamente os mesmos padrões que vocês já usam — não é um plano genérico.

Ponto de atenção que encontrei no seu próprio roadmap: O MASTER-ROADMAP-VILLA-OS.md lista, na seção "O que NÃO devemos desenvolver agora": "integração com muitos canais paralelos antes do core do relacionamento estar forte". Não é um bloqueio — só quero deixar isso visível antes de avançarmos, para você decidir conscientemente se este é o momento certo ou se vale revisitar essa priorização.

# 1. Decisões em aberto

Preciso que você (ou o time técnico) confirme os pontos abaixo antes da Sprint A. Coloquei minha recomendação em cada um — se não houver objeção, sigo com elas.

| Decisão em aberto | Minha recomendação |
| --- | --- |
| DMs, comentários, ou os dois desde o início? | Fase 1 só DMs — o modelo Conversa/Mensagem já existente foi feito para 1:1, igual WhatsApp. Comentários (públicos, multi-thread) ficam pra Fase 2. |
| Mesmo Meta App do WhatsApp (id 937150279352653) ou app novo? | Reaproveitar o mesmo app — reutiliza App Secret, allowlist de env vars e o verificador de assinatura que já existem e já são testados. |
| @villapumps já está vinculada a uma Página do Facebook? | Preciso que você confirme no Meta Business Suite — isso decide entre Instagram Business Login (sem Página) e Facebook Login for Business (com Página). |
| Quem entra como Instagram tester durante o desenvolvimento? | Você + 1-2 pessoas do time comercial, para testar DMs reais antes do App Review. |
| Política de privacidade pública pronta? | Obrigatória para o App Review da Meta — preciso confirmar se já existe uma URL pública. |

# 2. Pré-requisitos no Meta Business/Developer (antes de qualquer código)

- Confirmar que @villapumps é conta Instagram Business (parece que sim — já tem Painel Profissional e conta de anúncios ativa).

- Adicionar o produto "Instagram" ao Meta App já existente (o mesmo usado hoje para WhatsApp) em developers.facebook.com.

- Solicitar as permissões: instagram_business_basic e instagram_business_manage_messages (DMs). Se a Fase 2 (comentários) for aprovada, adicionar também instagram_business_manage_comments.

- Configurar a assinatura do webhook: object = instagram, field = messages (e comments na Fase 2).

- Modo desenvolvimento: adicionar você e mais 1-2 pessoas como "Instagram testers" — permite testar o fluxo completo com DMs reais sem esperar aprovação da Meta.

- Iniciar o App Review da Meta o quanto antes: costuma levar de semanas a meses e roda em paralelo ao desenvolvimento — é o maior risco de cronograma deste projeto, não o código em si.

- Ter uma URL pública de política de privacidade — a Meta exige isso no formulário do App Review.

# 3. Modelagem de dados (Prisma) — só acrescenta, nada é removido

Seguindo a mesma regra que já está escrita nos seus arquivos ("ARQUIVO: ... REGRA: nunca remover. Apenas acrescentar."), a proposta é:

- Estender o enum CanalAtendimento com o valor INSTAGRAM (hoje só tem WHATSAPP, EMAIL, TELEFONE, CHAT).

- Criar um modelo novo CanalInstagram, espelhando CanalWhatsapp: id, nome, instagramBusinessId, pageId (se aplicável), accessTokenEnvVar, ativo, agenteIA, ultimoWebhookEm, ultimoErro.

- Adicionar em Conversa os campos canalInstagramId (FK, onDelete Restrict — mesmo padrão do canalWhatsappId) e instagramUsername, sem tocar nos campos existentes (telefone continua exclusivo do WhatsApp).

- Adicionar em Mensagem o campo canalInstagramId ao lado do canalWhatsappId já existente, com a mesma unique constraint composta (canalInstagramId, externalMessageId) para garantir idempotência — o mesmo mecanismo que já protege o WhatsApp contra reentrega duplicada de webhook.

- Comentários (Fase 2) provavelmente precisam de modelagem própria — decido isso quando chegarmos lá, para não desenhar algo especulativo agora.

# 4. Arquitetura de código — espelhando o padrão que já existe

Novos arquivos, nenhum arquivo do WhatsApp é alterado:

app/api/webhook/instagram/route.ts   → GET (verificação) + POST (recebimento)

lib/instagram/verify-signature.ts    → reaproveita a mesma lógica HMAC de lib/whatsapp/verify-signature.ts

lib/instagram/instagram-client.ts     → envio de mensagens via Graph API (equivalente ao meta-client.ts)

lib/instagram/agentes/maria.ts        → persistência Conversa/Mensagem, mesmo padrão de lib/whatsapp/agentes/maria.ts

Um único ponto exige tocar em código existente: lib/agentes/maria/handler.ts e lib/agentes/maria/crm.ts hoje identificam o contato pelo telefone. Para o Instagram, o identificador é o ID/usuário do Instagram, não telefone. A mudança é aditiva (um novo parâmetro/tipo de identificador de contato), nunca removendo o caminho que já funciona para o WhatsApp — e entra coberta por teste antes de ir para produção, como o resto do projeto já faz.

A allowlist de variáveis de ambiente (lib/whatsapp/env-allowlist.ts) ganha os nomes novos de env var do Instagram nessa mesma lista fixa em código — nunca lidas dinamicamente, mesmo princípio de segurança que já está em uso hoje.

# 5. Fluxo ponta a ponta (Maria no Instagram)

- 1) Cliente manda uma DM para @villapumps.

- 2) Webhook do Instagram recebe o evento, valida a assinatura (mesmo verificador HMAC do WhatsApp), identifica o CanalInstagram.

- 3) Sistema cria ou atualiza a Conversa (canal = INSTAGRAM) e registra a Mensagem de entrada.

- 4) Maria (mesma IA de qualificação de lead que já roda no WhatsApp) analisa a mensagem e gera uma resposta.

- 5) Resposta é enviada de volta via Instagram Send API e registrada como Mensagem de saída.

- 6) Se for lead qualificado, cria automaticamente uma Oportunidade — mesmo comportamento do WhatsApp hoje.

- 7) Tudo aparece na Central de Atendimento, com um filtro "Instagram" ao lado dos filtros que já existem (Maria, João, Morgana, Taciane).

# 6. Fase 2 — Comentários (se você decidir incluir)

- Cada comentário chega vinculado a um post específico (media_id) — vale decidir com a Maria só reagindo a comentários que pareçam pedido de orçamento/interesse comercial, não a todo comentário (emoji, spam, etc.).

- A resposta pode ser um comentário público de volta, ou uma DM privada iniciada a partir do comentário (a Meta permite isso sob certas condições) — a segunda opção tende a converter melhor comercialmente.

- Como é conteúdo público, a moderação humana precisa ser mais presente aqui do que nas DMs — uma resposta ruim da IA fica visível para qualquer visitante do perfil.

# 7. Roadmap de sprints

| Etapa | Objetivo e entregável |
| --- | --- |
| Sprint A | Fundação Meta: produto Instagram habilitado no app, permissões solicitadas, webhook de verificação (GET) respondendo. Modelo de dados novo no Prisma (CanalInstagram, campos em Conversa/Mensagem) — migração aditiva, nada existente é alterado. |
| Sprint B | Recebimento: DM real chega no webhook, assinatura validada, Conversa e Mensagem são criadas no banco. Aparece na Central de Atendimento com um filtro "Instagram" ao lado de Maria/João/Morgana/Taciane. |
| Sprint C | Maria respondendo: IA conectada ao fluxo do Instagram (reaproveitando a lógica de qualificação de lead já existente), resposta enviada de volta via Instagram Send API, lead qualificado vira Oportunidade automaticamente. |
| Sprint D | Testes com Instagram testers reais + submissão do App Review da Meta (roda em paralelo, pode levar semanas — é o item de maior risco de prazo do projeto inteiro). |
| Sprint E (opcional) | Comentários: webhook de comments, decisão de resposta pública vs. DM privada a partir do comentário, e moderação humana mais forte (é conteúdo público). |

# 8. Próximos passos imediatos

- Você confirma as 5 decisões em aberto da seção 1 (ou aprova minhas recomendações).

- Você (ou quem administra o Meta Business Suite da Villa) verifica se @villapumps já está vinculada a uma Página do Facebook.

- Assim que isso estiver confirmado, eu preparo a migração Prisma (Sprint A) para sua revisão antes de qualquer coisa ir para o banco de produção.

Nenhuma migração é aplicada em produção, nenhum código é enviado ao repositório e nenhuma permissão é solicitada à Meta sem sua confirmação explícita.