Sprint 2 — Gates 1 a 6: Resultado Consolidado

Villa CRM — Central de Mídias Sociais

21/08/2026 — Nenhum código, App, token, ativo Meta, banco ou push foi criado/alterado nesta etapa.

# A. Plano final do merge Git

## Commit remoto que entra

- fe4a1f1d4273c1979e5a95e72ba19d383a755a3b — "feat(contratos): integra o analisador de contratos (villa-contratos) como modulo do CRM" (Horacio, 2026-08-21 12:53:49 UTC).

## Commits locais preservados (nenhum reescrito)

- f4cd36a — feat(contratos): integra o analisador de contratos (local)

- 16373b8 — feat(midias-sociais): Sprint 1 — fundação da Central de Mídias Sociais

- a8e643e — feat(midias-sociais): fecha Sprint 1 com migration e DIRECT_URL segura

- 96dd5a4 — docs: registra governança permanente de banco de dados e migrations

## Arquivos envolvidos

Apenas prisma/schema.prisma tem conflito real (confirmado por simulação git merge-tree). Os demais 9 arquivos do commit remoto (AGENTS.md, rotas de contratos, PageNavigation.tsx, permissions.ts, lib/contratos/regras.ts, lib/validations/contrato.ts, migration de contratos) já são idênticos ao que existe localmente — o merge não os altera.

## Resolução proposta do conflito

Manter @@unique([rede, nome]) (decisão arquitetural da Sprint 1) e descartar @@unique([rede]) (versão antiga vinda de origin/main).

## Resultado esperado pós-merge

- Um novo commit de merge na main local, com dois pais (96dd5a4 e fe4a1f1).

- prisma/schema.prisma final contém: o model AnaliseContrato (idêntico nos dois lados) + o model RedeSocialConta com @@unique([rede, nome]) preservado.

- Nenhuma migration nova é necessária — a migration já aplicada no Neon (20260821010000_add_rede_social_conta, com a constraint correta) continua válida e compatível com o schema resultante.

- Nenhum outro trabalho paralelo (Carteiras Estratégicas, João Evidências, ainda não commitados) é afetado — eles continuam como estão, não fazem parte deste merge.

- git status --short deve mostrar working tree limpo em relação ao merge, com os mesmos arquivos não relacionados (InteligenciaSidebar.tsx, prisma.config.ts com o loadEnv pendente, e os untracked de outras frentes) inalterados.

O merge PODE ser executado preservando todos os trabalhos paralelos intactos. Aguardo sua autorização final explícita para rodar git fetch origin && git merge origin/main (sem push).

# B. Diagnóstico da governança atual do @villapumps

Auditoria adicional feita agora, só leitura, na Central de Contas (Accounts Center) e nas configurações da conta profissional. Nada foi removido, alterado ou desconectado.

- [CONFIRMADO NA DOCUMENTAÇÃO] A Central de Contas de @villapumps lista exatamente 2 perfis: o próprio Instagram "villapumps" e um perfil pessoal do Facebook "Ferreira Mesquita Amanda". Não existe, nesta tela, nenhum campo de "papel" (proprietária/administradora) — esse conceito de papéis (Admin/Editor) existe para Páginas do Facebook geridas em Business Manager, não para uma conta Instagram avulsa como esta.

- [CONFIRMADO NA DOCUMENTAÇÃO] Não há outros administradores visíveis no painel além dessas duas identidades — mas o painel de uma conta Instagram avulsa (sem Página, sem estar no Business Manager) simplesmente não expõe uma lista de administradores para eu conferir; ele só mostra o vínculo de Central de Contas.

- [CONFIRMADO NA DOCUMENTAÇÃO] Quem controla @villapumps hoje, na prática: a sessão do seu navegador está atualmente logada NA PRÓPRIA CONTA @villapumps, com acesso total (editar perfil, Painel profissional, Insights, Ferramentas de anúncios). Ou seja, você (ou quem tem acesso a este navegador) já tem controle funcional pleno da conta hoje — independentemente do que a Central de Contas mostra sobre a Amanda.

- [FONTE SECUNDÁRIA — NÃO É DOC. OFICIAL DA META] A conta PODE ser adicionada ao Business Manager Villa Empreendimentos sem perder o acesso atual. Segundo o processo documentado pela própria Meta (a página oficial de ajuda bloqueou minha tentativa de leitura automatizada via robots.txt — usei uma fonte de terceiros para os passos, sinalizado abaixo): adicionar uma conta Instagram ao Business Manager não exige Página previamente, e não revoga nem altera as credenciais de login originais da conta — apenas cria um vínculo de gestão adicional. O processo exige logar com as credenciais do Instagram DURANTE a ação de adicionar.

- [ATENÇÃO] O que precisa ser esclarecido com a Amanda/equipe, porque o painel da Meta não tem como determinar isso sozinho: quem efetivamente detém a senha de login do Instagram @villapumps hoje (você, a Amanda, ou ambos); qual é o papel dela na empresa/administração da conta (funcionária, agência, ex-colaboradora); e se ela concorda/precisa ser informada antes de trazer a conta para o Business Manager da empresa.

# C. Ações necessárias para levar o ativo ao Business Manager

- 1. Confirmar (com você/Amanda) que as credenciais de login do Instagram @villapumps estão disponíveis para uso no momento da vinculação.

- 2. Em business.facebook.com → Configurações → Contas do Instagram → Adicionar.

- 3. Durante o fluxo, autenticar com as credenciais do Instagram @villapumps (login da própria conta, não é preciso senha do Business Manager).

- 4. Confirmar a adição — a conta passa a aparecer em Ativos de negócios > Contas do Instagram do Business Manager Villa Empreendimentos.

- 5. As credenciais originais de login do Instagram continuam funcionando normalmente depois disso — a vinculação é aditiva, não substitui o login.

- 6. Nenhuma dessas ações foi executada nesta etapa — é só o roteiro, para sua aprovação.

# D. Necessidade de Página do Facebook

- [CONFIRMADO NA DOCUMENTAÇÃO] Para o caminho "Business Login for Instagram" (autenticação só com credenciais do Instagram, usado quando o App atende apenas a própria conta profissional): Página do Facebook NÃO é exigida. Este é o caminho recomendado para a Sprint 2, já que hoje não existe nenhuma Página cadastrada.

- [CONFIRMADO NA DOCUMENTAÇÃO] Para o caminho alternativo "Facebook Login for Business": aí sim a Página é obrigatória, pois esse fluxo autentica via credenciais do Facebook e exige a conta Instagram vinculada a uma Página.

- [FONTE SECUNDÁRIA — NÃO É DOC. OFICIAL DA META] Adicionar Instagram ao Business Manager: não exige Página previamente (fonte de terceiros, já sinalizada acima — a documentação oficial da Meta não pôde ser lida automaticamente por bloqueio de robots.txt).

- [A CONFIRMAR NO PAINEL] Qual fluxo exatamente será usado na prática (Business Login for Instagram) e se o painel do App, ao adicionar o produto Instagram, vai pedir uma Página mesmo assim — só será possível confirmar com certeza no momento de configurar o App real.

Conclusão desta seção: Página do Facebook não é necessária para a Sprint 2 tecnicamente, mas fica registrado como uma decisão sua caso prefira ter uma por outros motivos institucionais (ex.: presença de marca, futuras campanhas de Ads).

# E. Arquitetura final do App dedicado — "Villa Mídias Sociais"

Plano apenas — nenhum App foi criado.

- Tipo de App: Negócios ("Business"), mesmo tipo já usado pelos dois Apps existentes de WhatsApp.

- Produto/caso de uso a adicionar: Instagram — caminho "Business Login for Instagram" (sem exigir Página, conforme item D).

- Permissões mínimas da Sprint 2: apenas leitura — equivalente a instagram_business_basic + instagram_business_manage_insights (nomes exatos a confirmar no painel ao adicionar o produto). Nenhuma permissão de publicação, mensagens ou comentários.

- Standard Access: suficiente, já que o App serve só a conta própria @villapumps.

- App Review: não deve ser necessário, dado Standard Access + conta própria.

- Business Verification: já concluída para Villa Empreendimentos (reaproveitada, não precisa refazer).

- Redirect URLs: só serão necessárias se o fluxo de obtenção de token exigir um passo de login/OAuth explícito — a confirmar exatamente no painel; se necessário, usar um domínio já sob controle da Villa (ex.: o domínio de produção do Villa CRM).

- Webhook: não necessário nesta Sprint — a sincronização é por polling (cron periódico), não por evento em tempo real.

- Ambiente dev/prod: o App pode ficar em Modo "Em desenvolvimento" indefinidamente (Live/Publicação só é relevante para apps de terceiros com Advanced Access) — um único App cobre dev e prod, diferenciando-se apenas pela env var do token usada em cada ambiente.

- Secrets: nunca em código. Dev: .env local (gitignored). Produção: variável de ambiente no Vercel. Só o NOME da variável fica registrado em RedeSocialConta.accessTokenEnvVar — nunca o valor, mesmo padrão já usado no WhatsApp.

# F. Ordem segura para gerar o token

- 1. Executar o merge do Git (Gate A) — independente do restante, pode ser feito assim que autorizado.

- 2. Esclarecer a governança do @villapumps com Amanda/equipe (Gate B) — quem detém a senha, papel dela, autorização para prosseguir.

- 3. Decidir sobre Página do Facebook (Gate D) — não obrigatória, mas decisão consciente sua.

- 4. Autorizar e executar a adição de @villapumps ao Business Manager (Gate C) — ação real, ainda não autorizada.

- 5. Autorizar e criar o App dedicado "Villa Mídias Sociais" (Gate E) — ação real, ainda não autorizada.

- 6. Adicionar o produto/caso de uso Instagram ao App.

- 7. Só então gerar o token — primeiro uso exclusivamente para leitura de teste no Graph API Explorer (Gate 6), nunca direto em produção.

- 8. Preencher a matriz de métricas com resultados reais do Graph API Explorer antes de qualquer schema/UI ser desenhado em definitivo.

# G. Bloqueios que ainda dependem de você

- Autorizar a execução do merge do Git (Gate A) — plano pronto, aguardando seu sinal verde.

- Esclarecer com Amanda/equipe: quem detém a senha do Instagram @villapumps hoje, e qual o papel dela — o painel da Meta não tem como responder isso sozinho.

- Decidir se cria uma Página do Facebook para a Villa (não obrigatória tecnicamente, mas uma escolha institucional sua).

- Autorizar explicitamente a adição de @villapumps ao Business Manager Villa Empreendimentos.

- Autorizar explicitamente a criação do App dedicado "Villa Mídias Sociais".

- Autorizar a geração do token, só depois de tudo acima resolvido.

Nada foi codificado, nenhum App foi criado, nenhum token foi gerado, nenhum ativo Meta foi alterado, nenhuma migration foi feita, nenhum push foi realizado.